|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН распоряжением местной администрации Урванского муниципального района от 04 марта 2025г. № 24 |
| --- | --- |

СОСТАВ

противопаводковой рабочей группы Урванского муниципального района по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения  паводковых вод в 2025 году

| Акежев М. М. | Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |
| Битова М. И-Ш. | Начальник Управления промышленности, градостроительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи местной администрации Урванского муниципального района |
| Бижоев А. А. | Начальник отдела ЕДДС, ГО и ЧС местной администрации Урванского муниципального района |
| Балкизов М.С. | Глава с.п. Псыгансу (по согласованию) |
| Камбиев А.А. | Глава с.п.Старый Черек (по согласованию) |
| Битов М.Х. | Глава с.п. Нижний Черек (по согласованию) |
| Балкаров Х.С. | Глава с.п. Псынабо (по согласованию) |
| Кашеев О.Х. | Глава с.п. Псыкод (по согласованию) |
| Варитлов Т.В. | Глава с.п.Черная Речка (по согласованию) |

Приложение №  2

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением  местной

администрации  Урванского

муниципального района

от  « 04» марта  №24

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории

Урванского муниципального района

| № п. п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение нормативного правового акта, состава районной противопаводковой рабочей группы, повышению готовности аварийно-спасательных формирований(групп) по организации и проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения паводковых вод в 2025 году | март | Глава муниципального района |  |
| 2. | Проведение необходимых подготовительных работ по пропуску паводковых вод | Предпаводковый период | Главы администраций поселений, руководители заинтересованных предприятий, организаций |  |
| 3. | Проверка готовности системы централизованного оповещения населения района по обеспечению бесперебойного прохождения информации и проверка технической готовности средств и линий связи | Ежемесячно в паводковый период | Отдел ЕДДС, ГО и ЧС, главы администраций поселений ПАО «Ростелеком» |  |
| 4. | Разработка и осуществление в полном объеме Плана противопаводковых мероприятий на территориях сельских поселений, выполнение требований распоряжения администрации Урванского муниципального района «О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Урванского муниципального района в 2025 году» | В паводковый период | Главы администраций поселений, противопаводковая рабочая группа УМР, отдел ЕДДС, ГО и ЧС, КЧС и ОПБ организаций |  |
| 5. | Проведение учений и тренировок с включением вопросов оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ, противопаводковой рабочей группы и порядка действий сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | По отдельным планам ГУ МЧС по КБР | КЧС и ОПБ УМР, КЧС и ОПБ поселений, НАСФ организаций |  |
| 6. | Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ, заслушивание руководителей организаций, противопаводковой рабочей группы | В паводковый период | Председатели КЧС и ОПБ, противопаводковая рабочая группа УМР |  |
| 7. | Организация проведения мероприятий по защите населения и территорий муниципальных образований от подтопления паводковыми водами с использованием на эти цели средств бюджетов поселений, а также сил и средств заинтересованных организаций: | Паводковый период | Главы администраций поселений, руководители организаций |  |
|  | - проверки готовности и контроль гидротехнических сооружений, находящихся на балансе к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод; |  |  |  |
|  | - проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки; |  |  |  |
|  | - организация взаимодействия и оперативной связи по безаварийному пропуску паводковых вод с руководителями эксплуатирующих организаций и собственниками накопителей сточных вод и других жидких отходов, гидротехнических сооружений; |  |  |  |
| 8. | Проведение круглосуточных наблюдений за возможными местами образования заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровней воды | Паводковый период | Главы администраций поселений, руководители заинтересованных предприятий, организаций, |  |
| 9. | Осуществление контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды | Паводковый период | Главы администраций поселений Урванского муниципального района |  |
| 10. | Организация оповещения и информирования населения о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях | Постоянно | Отдел ЕДДС, ГО и ЧС Урванского района |  |
| 11. | Информирование о развитии паводковой обстановки отдела ЕДДС, ГО и ЧС по линии единой дежурно-диспетчерской службы (т. 4-47-69) | Ежедневно со времени наступления паводка в 7.00 и 17.00 часов и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации | Главы администраций поселений, руководители организаций, ДДС |  |
| 12. | Организация сбора оперативной информации о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций и информирование ГУ МЧС РФ по КБР | Ежедневно со времени наступления паводка в 8.00 и 17.00 и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации | Отдел ЕДДС, ГО и ЧС Урванского муниципального района |  |
| 13. | Обеспечение общественного порядка в период прохождения паводковых вод | В паводковый период | ОМВД России по Урванскому району |  |
| 14. | Организация круглосуточного дежурства | С началом половодья | Отдел ЕДДС, Го и ЧС, члены противопаводковых рабочих групп, КЧС и ОПБ поселений |  |
| 15. | Организация оперативных мер при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период прохождения паводковых вод | Постоянно | КЧС и ОПБ, отдел ЕДДС, ГО и ЧС, руководители аварийно-спасательных формирований(групп) |  |