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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»
	
П о с т а н о в л е н э               №__938
Б е г и м                                   №__938
П о с т а н о в л е н и е            №__938

«22» июля  2025 г.		                		             		г.п. Нарткала

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Урванского муниципального района КБР»

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 1661-р,Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 08.05.2018 № 90-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» и признании утратившими силу некоторых постановлений (положений постановлений) Правительства Кабардино-Балкарской Республики»,распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2020 № 205-рп, распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13.07.2020  № 303-рп, постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 23.04.2024г. №342 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Урванского муниципального района КБР», Уставом местной администрации Урванского муниципального района  КБР, местная администрация  Урванского муниципального района КБР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация  коммунальной инфраструктуры Урванского муниципального района КБР» (прилагается).
2. Отделу по организационным, информационным и общим вопросам (Бекуловой М.Х.) обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете "Маяк07" и размещение на официальном сайте местной администрации Урванского муниципального района КБР. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 
4. Признать утратившим силу постановление местной администрации Урванского муниципального района КБР от 30.11.2021 №1434 «Об актуализации муниципальной комплексной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Урванского муниципального района КБР на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 30.07.2020г. №760».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы местной администрации Урванского муниципального района КБР Акежева М.М.



Глава местной администрации 
Урванского муниципального района КБР	                            Х.Х.Тлежуков


Приложение к 
постановлению  местной администрации 
Урванского муниципального района КБР
От 22.07.2025г № 938
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Паспорт программы

«Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Урванского муниципального района КБР »


	Наименование разделов
	Краткое  содержание

	Ответственный исполнитель муниципальной
программы
	Управление промышленности,  архитектуры и градостроительства, ЖКХ,  транспорта  и связи местной  администрации  Урванского муниципального района

	Соисполнители  программы
	Соисполнители  программы  не  предусмотрены

	Подпрограммы  программы/  мероприятия  программы
	1. Строительство разводящих сетей водоснабжения на юго-восточной окраине с.п. Кахун, II очередь;
2. Актуализация схем теплоснабжения 

	Цель и задачи муниципальной программы
	Улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению (в сфере  водоснабжения, теплоснабжения).Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания для населения Урванского муниципального района


	Целевые показатели муниципальной  программы
	Улучшение качества предоставляемых населению Урванского района  коммунальных услуг 

	Этапы и сроки реализации муниципальной
программы
	Срок реализации Программы  3 года (2025 - 2027 годы)
Этапы не выделяются


	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы в 2025 - 2027 годах за счет всех источников финансирования составит  49709,35  тыс. рублей,  в том числе по годам:
2025 год- 49 709,35 тыс.руб.;
2026 год- 0 тыс.руб.;
2027 год- 0 тыс.руб.
из них:
средства федерального бюджета 32 408,1 тыс. рублей, в том числе:
2025 год -32 408,1тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета КБР 16 255,69 тыс. рублей, в том числе:
2025 год - 16 255,69 тыс. рублей;
2026 год -0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета -  1045,555тыс. рублей, 
в том числе:
2025 год - 1045,555 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -                           не предусмотрены. 
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- снижение физического износа объектов водоснабжения;
- снижение потерь коммунальных ресурсов;
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.





I. Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры
Урванского муниципального района,  проблемы  в  указанной  сфере  и  прогноз  ее  развития.

Жилищно-коммунальное хозяйство Урванского района представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. 

Настоящая Программа определяет перечень мероприятий и качество услуг, обеспечивающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения и направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания населения в Урванском муниципальном районе КБР.

Жилищно-коммунальное хозяйство района сегодня - это сложный производственно-технологический комплекс жизнеобеспечения населения. 

Протяженность сетей водоснабжения в Урванском районе составляет 309,69км, из них в ветхом состоянии находятся 210,33 км, что составляет 65 % от общей протяженности сетей. На территории Урванского муниципального района расположено 29 водонапорных башен и 38 источников водоснабжения (скважин).Протяженность сетей водоотведения  составляет 35,2 км, из них в ветхом состоянии находятся 22 км, что составляет 62,5 % от общей протяженности сетей. 
На территории Урванского муниципального района свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляет МУП «Водресурс» Урванскогомуниципального района, являясь уполномоченным органом по организации водоснабжения населения.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых во много раз выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов, что еще более усугубляет нехватку ресурсов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
Из-за повышенного загрязнения водных источников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды соответствующего качества.
Протяженность сетей теплоснабжения на территории Урванского муниципального района составляет 14,976 км., из них в ветхом состоянии находятся 8,985 км, что составляет 60 % от общей протяженности сетей. На территории Урванского муниципального района расположено 33 котельные. Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей по-прежнему значительно превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют  10 %. Срок службы теплотрасс в настоящее время в 3 раза ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 15 % от произведенной тепловой энергии. Перерасход топлива в котельных составляет более 10 %.
Гарантирующим поставщиком услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Урванского муниципального района КБР определен МУП «Теплосервис».

Причиной сложившегося положения является инвестиционная непривлекательность жилищно-коммунального комплекса, несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Кроме того, необходима единая система подготовки специалистов для предприятий отрасли, переподготовка и повышение квалификации работников всех уровней на базе специализированных учреждений.

II. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы и показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.   

Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленнымиУказом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» .
Муниципальная  политика  в  сфере  модернизации систем коммунальной инфраструктуры Урванского муниципального района  предусматривает решение приоритетных задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий, стимулированию жилищно-коммунальных предприятий, эффективному и рациональному хозяйствованию в целях надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Основная цель программы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры  в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания для населения Урванского муниципального района.
Достижение данной цели предполагается посредством модернизации и строительства новых систем водоснабжения.
Сведения о показателях (индикаторах) программы приведены в значениях целевых показателей по годам в приложении № 1 к Программе.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- снижение физического износа объектов водоснабжения;
- снижение потерь коммунальных ресурсов;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

III.Обобщенная  характеристика  подпрограмм муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация  коммунальной инфраструктуры вУрванском муниципальном районе» приведен в приложении 2 к Программе.

IV. Основные  меры  муниципального  регулирования
реализации  программы.

На начальном этапе реализации программы применение мер правового регулирования не планируется. В последующем, по мере выявления необходимости, ответственным исполнителем будет принято и внесено изменение в программу в установленном порядке в соответствии с законодательством.

V.  Ресурсное  обеспечение  программы.

Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 - 2027 годах составляет за счет всех источников финансирования - 49 709,35тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 32 408,1 тыс. рублей;
- республиканского бюджета КБР -  16 255,69 тыс. рублей;
- местного бюджета Урванского района - 1045,555 тыс. рублей.
Средства внебюджетных источников не предусмотрены. 
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению.
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местного  бюджета Урванского муниципального района КБР и внебюджетных источников приведены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

VI.  Оценка эффективности  муниципальной программы.

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ее ответственным исполнителем в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
3. Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего (ей) в ее состав.
4. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).
5. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).
6. Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
7. Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:
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Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф

в случае использования показателей, направленных на снижение,
Rф - достигнутый результат значения показателя;
Rп - плановый результат значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).
8. Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
9. Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где:

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).
10. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):
- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);
- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.
Значение показателя от 0,9 до 1,1 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) высокий уровень эффективности;
значение показателя от 0,8 до 0,9 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) запланированный уровень эффективности;
значение показателя менее 0,8 - качественная оценка мероприятий (подпрограмм) низкий уровень эффективности.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
 «Модернизация  коммунальной инфраструктуры  
Урванского муниципального района КБР»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	N
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	2025 год
	2026 год

	2027  год
	

	
	
	
	оценка
	прогноз
	прогноз
	

	1
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг 

	чел.
	600
	600
	200
	Увеличение численности населения с качественным водоснабжением

	2
	Актуализированные схемы теплоснабжения с учётом изменений, произошедших в процессе эксплуатации, модернизации или реконструкции объекта
	ед.
	9
	10
	10
	Минимизация эксплуатационных расходов,предотвращение аварийных ситуаций 





Приложение № 2
к муниципальной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
 Урванского муниципального района КБР »


СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	N
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Сроки реализации
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Строительство разводящих сетей водоснабжения на юго-восточной окраине, II очередь (ул.Березгова - 2,3км, ул.Тамбиева - 2,0км, ул.Кабардинская - 2,35км, ул.Нашапигова - 0,28км, ул.Кахунская от ул.Кабардинская до ул.Хавпачева - 0,53км, ул.Кандохова - 0,29км, ул.Нагацуева -0,29км, ул.Гетокова - 0,11км., участок 1 от ул.Тамбиева до ул.Кабардинская - 0,9км, участок 2 от ул.Тамбиева до ул.Кабардинская - 0,9км).
	Местная администрация Урванского муниципального района КБР
	2025 год
	2025 год
	Консолидированный бюджет (ФБ+ РБ+ МБ)
	49155,351
	49155,351
	0
	0
	Обеспечение нового микрорайона с.п. Кахун водоснабжением (388 участков)

	2
	Актуализация схем теплоснабжения поселений Герменчик, Черная Речка, Шитхала, Урвань, Старый Черек, Псыгансу, Нижний Черек, Кахун, Псынабо
	Местная администрация Урванского муниципального района КБР
	2025 год
	2025 год
	Местный бюджет
	554,0
	554,0
	0
	0
	Минимизация эксплуатационных расходов, повышение эффективности работы  систем теплоснабжения Урванского района





Приложение № 3
к муниципальной программе«Модернизация коммунальнойинфраструктуры
  Урванскогомуниципального района КБР»


	[bookmark: _Hlk178771137]РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	"Модернизация коммунальной инфраструктуры Урванского муниципального района КБР на 2025-2027 годы"



	Статус
	Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия
	ГРБС ответственный исполнитель, исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований,
тыс. руб.

	
	
	
	Глава
	Раздел, подраздел
	КЦСР
	Группа видов расходов
	2025 год
	2026 год
	2027 год


	Муниципальная программа
	Модернизация коммунальной инфраструктуры Урванского муниципального района КБР
	Местная администрация Урванского муниципального района КБР
	803
	0502
	0521200000
	400
	49 709,35
	0
	0

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	49 709,35
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