Проект

РАСПОРЯЖЕНИЕ № « » марта 2025 г. г.п. Нарткала

О мерах по обеспечению безопасного пропуска

паводковых вод и дополнительных мерах по повышению готовности аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период весеннего половодья и паводков на территории Урванского муниципального района в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", п.5 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 17.декабря 2024г №ДП-П11-44024, п.5 протокола заочного заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности от 24 октября 2024г. №3, п.2 раздела 1 протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе от 18 февраля 2025г. №А73-П-6мв с целью своевременной подготовки и проведения работ по безопасному пропуску паводковых вод,  повышения готовности аварийно-спасательных формирований, обеспечения защиты населения, объектов социальной сферы и экономики в период весеннего паводка 2025 года, руководствуясь Уставом Урванского муниципального района

1. Создать противопаводковую рабочую группу Урванского муниципального района по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения  паводковых вод в 2025 году   и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Возложить на противопаводковую рабочую группу организацию деятельности, связанной с проведением неотложных противопаводковых мероприятий на территории Урванского муниципального района  и рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для предупреждения, уменьшения и ликвидации опасных последствий  паводков.

3. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории  Урванского  муниципального района (Приложение 2).

4. Рекомендовать главам  поселений: Псыгансу (Балкизов М.С.), Старый Черек (Камбиев А.А.), Нижний Черек (Битов М.Х.),  Псыкод  (Кашеев О.Х.), Псынабо  (Балкаров Х.С.), с.п.Черная Речка (Варитлов Т.В.):

4.1.организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки в поймах рек Черек, Урвань;

4.2.   разработать мероприятия по пропуску паводковых вод на особо опасных участках, прилегающих к зонам возможного подтопления(затопления) домовладений, социально значимых объектов и сельскохозяйственных земель;

4.3. принять меры по обеспечению сохранности жилищного фонда, учреждений здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, предприятий торговли и общественного питания в период прохождения  паводка;

4.4 обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.5. принять меры защиты от разрушения в период паводка скотомогильников;

4.6. усилить контроль за состоянием и эксплуатацией, находящихся на балансе гидротехнических сооружений;

4.7. обеспечить готовность резервов финансовых средств и материальных ресурсов, осуществлять взаимодействие с предприятиями и организациями в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводковых вод;

4.8. спланировать, в случае необходимости, мероприятия по эвакуации населения из зон возможных подтоплений в стационарные пункты временного размещения населения согласно утвержденного реестра;

4.9. информировать о развитии паводковой обстановки отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации Урванского муниципального района по линии единой дежурно - диспетчерской службы по телефону 4-47-69  ежедневно со времени наступления паводкового периода в 7.00 и 17.00 часов и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации.

4.10. усилить контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению, обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств,  предусмотреть дополнительные мероприятия по очистке  питьевой воды;

5. Отделу ЕДДС, ГО и ЧС  администрации Урванского муниципального района (Бижоев А.А.):

5.1. Организовать информирование через ЕДДС  Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Кабардино – Балкарской Республики, ежедневно в паводковый период с 8.00 часов до 17.00 часов и незамедлительно – в случае чрезвычайной ситуации;

5.2. Организовать оповещение и информирование населения о прохождении  паводковых вод и чрезвычайных ситуациях в соответствии с Положением по порядку оповещения населения при возникновении ЧС.

6. Рекомендовать ГБУЗ  «Межрайонная многопрофильная больница» г.п.Нарткала (Хачетлова Ф.А.):

6.1. Обеспечить в случае необходимости оказание медицинской помощи населению, находящемуся в зоне подтопления;

7. ОМВД России по Урванскому району России  (Жантуев З.А.) обеспечить общественный порядок в период прохождения паводковых вод;

8. Рекомендовать Филиалу ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Урванском районе (Сабанчиев З.Х.); Урванские РЭС МРСК «Северный Кавказ» (Тамашев А. Т.); МУП «Водресурс» г.п.Нарткала (Тохов Р. М.); ООО «Партнер»; МУП «Нарткалинское АТП-2», ООО «Транстур» (Иразов М.Х.); МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района» (Жанов З.К.)  аварийно-спасательным формированиям (группам)

8.1 организовать работу по проведению проверок готовности органов управления, сил и средств Урванского районного звена РСЧС к действиям по предназначению в паводкоопасный период;

8.2 принять дополнительные меры по повышению готовности нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направив основные усилия на приведение численности указанных формирований в соответствие со штатным расписанием, а также их доукомплектованием необходимыми техникой и оборудованием.

9. Исполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации Урванского муниципального района  Акежева М.М.

10. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации  и разместить на официальном сайте администрации  Урванского муниципального района в сети «Интернет».

| И.о. главы местной администрации Урванского муниципального района Х. Х. Тлежуков |  |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН распоряжением местной администрации Урванского муниципального района от _____________2025г. № ____ |
| --- | --- |

СОСТАВ

противопаводковой рабочей группы Урванского муниципального района по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения  паводковых вод в 2025 году

| Акежев М. М. | Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |
| Битова М. И-Ш. | Начальник Управления промышленности, градостроительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи местной администрации Урванского муниципального района |
| Бижоев А. А. | Начальник отдела ЕДДС, ГО и ЧС местной администрации Урванского муниципального района |
| Балкизов М.С. | Глава с.п. Псыгансу (по согласованию) |
| Камбиев А.А. | Глава с.п.Старый Черек (по согласованию) |
| Битов М.Х. | Глава с.п. Нижний Черек (по согласованию) |
| Балкаров Х.С. | Глава с.п. Псынабо (по согласованию) |
| Кашеев О.Х. | Глава с.п. Псыкод (по согласованию) |
| Варитлов Т.В. | Глава с.п.Черная Речка (по согласованию) |

Приложение №  2

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением  местной

администрации  Урванского

муниципального района

от  «_____» марта  №____

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории

Урванского муниципального района

| № п. п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение нормативного правового акта, состава районной противопаводковой рабочей группы, повышению готовности аварийно-спасательных формирований(групп) по организации и проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения паводковых вод в 2025 году | март | Глава муниципального района |  |
| 2. | Проведение необходимых подготовительных работ по пропуску паводковых вод | Предпаводковый период | Главы администраций поселений, руководители заинтересованных предприятий, организаций |  |
| 3. | Проверка готовности системы централизованного оповещения населения района по обеспечению бесперебойного прохождения информации и проверка технической готовности средств и линий связи | Ежемесячно в паводковый период | Отдел ЕДДС, ГО и ЧС, главы администраций поселений ПАО «Ростелеком» |  |
| 4. | Разработка и осуществление в полном объеме Плана противопаводковых мероприятий на территориях сельских поселений, выполнение требований распоряжения администрации Урванского муниципального района «О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Урванского муниципального района в 2025 году» | В паводковый период | Главы администраций поселений, противопаводковая рабочая группа УМР, отдел ЕДДС, ГО и ЧС, КЧС и ОПБ организаций |  |
| 5. | Проведение учений и тренировок с включением вопросов оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ, противопаводковой рабочей группы и порядка действий сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | По отдельным планам ГУ МЧС по КБР | КЧС и ОПБ УМР, КЧС и ОПБ поселений, НАСФ организаций |  |
| 6. | Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ, заслушивание руководителей организаций, противопаводковой рабочей группы | В паводковый период | Председатели КЧС и ОПБ, противопаводковая рабочая группа УМР |  |
| 7. | Организация проведения мероприятий по защите населения и территорий муниципальных образований от подтопления паводковыми водами с использованием на эти цели средств бюджетов поселений, а также сил и средств заинтересованных организаций: | Паводковый период | Главы администраций поселений, руководители организаций |  |
|  | - проверки готовности и контроль гидротехнических сооружений, находящихся на балансе к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод; |  |  |  |
|  | - проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки; |  |  |  |
|  | - организация взаимодействия и оперативной связи по безаварийному пропуску паводковых вод с руководителями эксплуатирующих организаций и собственниками накопителей сточных вод и других жидких отходов, гидротехнических сооружений; |  |  |  |
| 8. | Проведение круглосуточных наблюдений за возможными местами образования заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровней воды | Паводковый период | Главы администраций поселений, руководители заинтересованных предприятий, организаций, |  |
| 9. | Осуществление контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды | Паводковый период | Главы администраций поселений Урванского муниципального района |  |
| 10. | Организация оповещения и информирования населения о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях | Постоянно | Отдел ЕДДС, ГО и ЧС Урванского района |  |
| 11. | Информирование о развитии паводковой обстановки отдела ЕДДС, ГО и ЧС по линии единой дежурно-диспетчерской службы (т. 4-47-69) | Ежедневно со времени наступления паводка в 7.00 и 17.00 часов и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации | Главы администраций поселений, руководители организаций, ДДС |  |
| 12. | Организация сбора оперативной информации о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций и информирование ГУ МЧС РФ по КБР | Ежедневно со времени наступления паводка в 8.00 и 17.00 и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации | Отдел ЕДДС, ГО и ЧС Урванского муниципального района |  |
| 13. | Обеспечение общественного порядка в период прохождения паводковых вод | В паводковый период | ОМВД России по Урванскому району |  |
| 14. | Организация круглосуточного дежурства | С началом половодья | Отдел ЕДДС, Го и ЧС, члены противопаводковых рабочих групп, КЧС и ОПБ поселений |  |
| 15. | Организация оперативных мер при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период прохождения паводковых вод | Постоянно | КЧС и ОПБ, отдел ЕДДС, ГО и ЧС, руководители аварийно-спасательных формирований(групп) |  |