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РАСПОРЯЖЕНИЕ №                         

«          »  марта 2025 г.                                                                                     г.п. Нарткала




О мерах по обеспечению безопасного пропуска
 паводковых вод и дополнительных мерах по повышению готовности аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период весеннего половодья и паводков на территории Урванского муниципального района в 2025 году          

        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", п.5 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 17.декабря 2024г №ДП-П11-44024, п.5 протокола заочного заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности от 24 октября 2024г. №3, п.2 раздела 1 протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе от 18 февраля 2025г. №А73-П-6мв с целью своевременной подготовки и проведения работ по безопасному пропуску паводковых вод,  повышения готовности аварийно-спасательных формирований, обеспечения защиты населения, объектов социальной сферы и экономики в период весеннего паводка 2025 года, руководствуясь Уставом Урванского муниципального района
          1. Создать противопаводковую рабочую группу Урванского муниципального района по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения  паводковых вод в 2025 году   и утвердить ее состав (Приложение 1).
          2. Возложить на противопаводковую рабочую группу организацию деятельности, связанной с проведением неотложных противопаводковых мероприятий на территории Урванского муниципального района  и рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для предупреждения, уменьшения и ликвидации опасных последствий  паводков.













          


          3. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории  Урванского  муниципального района (Приложение 2).
          4. Рекомендовать главам  поселений: Псыгансу (Балкизов М.С.), Старый Черек (Камбиев А.А.), Нижний Черек (Битов М.Х.),  Псыкод  (Кашеев О.Х.), Псынабо  (Балкаров Х.С.), с.п.Черная Речка (Варитлов Т.В.):
          4.1.организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки в поймах рек Черек, Урвань;
          4.2.   разработать мероприятия по пропуску паводковых вод на особо опасных участках, прилегающих к зонам возможного подтопления(затопления) домовладений, социально значимых объектов и сельскохозяйственных земель;
          4.3. принять меры по обеспечению сохранности жилищного фонда, учреждений здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, предприятий торговли и общественного питания в период прохождения  паводка;
          4.4 обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.   
         4.5. принять меры защиты от разрушения в период паводка скотомогильников;
         4.6. усилить контроль за состоянием и эксплуатацией, находящихся на балансе гидротехнических сооружений;
         4.7. обеспечить готовность резервов финансовых средств и материальных ресурсов, осуществлять взаимодействие с предприятиями и организациями в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводковых вод;
          4.8. спланировать, в случае необходимости, мероприятия по эвакуации населения из зон возможных подтоплений в стационарные пункты временного размещения населения согласно утвержденного реестра;
         4.9. информировать о развитии паводковой обстановки отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации Урванского муниципального района по линии единой дежурно - диспетчерской службы по телефону 4-47-69  ежедневно со времени наступления паводкового периода в 7.00 и 17.00 часов и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации.
          4.10. усилить контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению, обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств,  предусмотреть дополнительные мероприятия по очистке  питьевой воды;
           5. Отделу ЕДДС, ГО и ЧС  администрации Урванского муниципального района (Бижоев А.А.):
           5.1. Организовать информирование через ЕДДС  Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Кабардино – Балкарской Республики, ежедневно в паводковый период с 8.00 часов до 17.00 часов и незамедлительно – в случае чрезвычайной ситуации;
           5.2. Организовать оповещение и информирование населения о прохождении  паводковых вод и чрезвычайных ситуациях в соответствии с Положением по порядку оповещения населения при возникновении ЧС. 
           6. Рекомендовать ГБУЗ  «Межрайонная многопрофильная больница» г.п.Нарткала (Хачетлова Ф.А.):
           6.1. Обеспечить в случае необходимости оказание медицинской помощи населению, находящемуся в зоне подтопления; 
            7. ОМВД России по Урванскому району России  (Жантуев З.А.) обеспечить общественный порядок в период прохождения паводковых вод;









 
             8. Рекомендовать Филиалу ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Урванском районе (Сабанчиев З.Х.); Урванские РЭС МРСК «Северный Кавказ» (Тамашев А. Т.); МУП «Водресурс» г.п.Нарткала (Тохов Р. М.); ООО «Партнер»; МУП «Нарткалинское АТП-2», ООО «Транстур» (Иразов М.Х.); МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района» (Жанов З.К.)  аварийно-спасательным формированиям (группам)
8.1 организовать работу по проведению проверок готовности органов управления, сил и средств Урванского районного звена РСЧС к действиям по предназначению в паводкоопасный период;
8.2 принять дополнительные меры по повышению готовности нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направив основные усилия на приведение численности указанных формирований в соответствие со штатным расписанием, а также их доукомплектованием необходимыми техникой и оборудованием.
            9. Исполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации Урванского муниципального района  Акежева М.М.
            10. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации  и разместить на официальном сайте администрации  Урванского муниципального района в сети «Интернет».
 
	
И.о. главы  местной администрации
Урванского муниципального района                                Х. Х. Тлежуков


	 

























		  
	
	                                       Приложение №  1

УТВЕРЖДЕН
    распоряжением местной администрации 
Урванского муниципального района

от _____________2025г.  № ____





СОСТАВ

противопаводковой рабочей группы Урванского муниципального района по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения  паводковых вод в 2025 году




	Акежев М. М.
	Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района, руководитель рабочей группы

	Члены  рабочей группы:


	Битова М. И-Ш.
	Начальник Управления промышленности, градостроительства и архитектуры,  ЖКХ, транспорта и связи местной администрации Урванского муниципального района


	Бижоев А. А.
	Начальник отдела ЕДДС, ГО и ЧС местной администрации Урванского муниципального района


	Балкизов М.С.
	Глава с.п. Псыгансу (по согласованию)

	Камбиев А.А.
	Глава с.п.Старый Черек (по согласованию)

	Битов М.Х.
	Глава с.п. Нижний Черек (по согласованию)

	Балкаров Х.С.
	Глава с.п. Псынабо  (по согласованию)

	Кашеев О.Х.
	Глава с.п. Псыкод  (по согласованию)

	Варитлов Т.В.
	Глава с.п.Черная Речка (по согласованию)







     Приложение №  2
                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                            Распоряжением  местной
                                                                                                                                          администрации  Урванского
                                                                                                                                        муниципального района                                                                                                     
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                     от  «_____» марта  №____

ПЛАН
 противопаводковых мероприятий на территории
Урванского муниципального района

	№ 
п. п
	Наименование мероприятий

	Срок исполнения
	Исполнители
	Отм. 
о вып.

	1.
	Утверждение нормативного правового акта, состава районной противопаводковой рабочей группы, повышению готовности аварийно-спасательных формирований(групп)  по организации и проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения паводковых вод в 2025 году    
	март
	Глава муниципального района 

	

	2.
	Проведение необходимых подготовительных работ по пропуску паводковых вод

	Предпаводковый период
	Главы 
 администраций поселений, руководители заинтересованных
 предприятий, организаций
	

	3.
	Проверка готовности системы централизованного оповещения населения района по обеспечению бесперебойного прохождения информации и проверка  технической  готовности средств и линий связи
	Ежемесячно в паводковый период

	Отдел ЕДДС, ГО и ЧС, главы администраций поселений
ПАО «Ростелеком»
	

	4.
	Разработка и осуществление в полном объеме  Плана противопаводковых мероприятий на территориях  сельских поселений, выполнение требований распоряжения администрации Урванского  муниципального района  «О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Урванского муниципального района в 2025 году» 
	 
В паводковый период
	Главы администраций поселений,
противопаводковая рабочая  группа УМР,
отдел ЕДДС, ГО и ЧС, КЧС и ОПБ
организаций
	

	5.
	Проведение учений и тренировок с включением вопросов оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ, противопаводковой рабочей группы и порядка действий сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	По отдельным планам ГУ МЧС по КБР
	КЧС и ОПБ 
УМР, КЧС и ОПБ
поселений, НАСФ организаций
	

	6.
	Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ,  заслушивание руководителей организаций,  противопаводковой рабочей группы 

	В паводковый период
	Председатели  
КЧС и ОПБ, противопаводковая рабочая группа УМР
	

	7.
	Организация проведения мероприятий по защите населения и территорий муниципальных образований  от  подтопления паводковыми водами с использованием  на эти цели средств бюджетов поселений, а также сил и средств заинтересованных организаций:
	Паводковый период
	Главы 
 администраций поселений,
руководители
организаций
	

	
	- проверки готовности и контроль гидротехнических сооружений, находящихся на балансе к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод;
	
	
	

	
	- проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки;
	
	
	

	
	- организация взаимодействия и оперативной связи по безаварийному пропуску паводковых вод с руководителями эксплуатирующих организаций и собственниками накопителей сточных вод и других жидких отходов, гидротехнических сооружений;
	
	
	

	8.
	Проведение круглосуточных наблюдений за возможными местами образования заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровней воды
	Паводковый период
	Главы администраций поселений, руководители заинтересованных предприятий, организаций,  
	

	9.
	Осуществление контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды
	Паводковый период
	Главы администраций поселений Урванского муниципального района
	

	10.
	Организация оповещения и информирования населения о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях
	Постоянно
	Отдел ЕДДС,  ГО и ЧС Урванского района
 

	

	11.
	Информирование о развитии паводковой обстановки отдела ЕДДС, ГО и ЧС  по линии единой дежурно-диспетчерской службы (т. 4-47-69) 
	Ежедневно со времени наступления паводка в 7.00 и 17.00 часов
и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации

	Главы 
 администраций поселений,
руководители организаций,
ДДС
	

	12.
	Организация сбора оперативной информации о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций и информирование  ГУ МЧС РФ по КБР
	Ежедневно со времени наступления паводка в 8.00 и 17.00
и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации

	Отдел  ЕДДС, ГО и ЧС Урванского муниципального района
	

	13.
	Обеспечение общественного порядка в период прохождения паводковых вод
	В паводковый период
	ОМВД России по Урванскому району
	

	14.
	Организация круглосуточного дежурства
	С началом половодья
	Отдел ЕДДС, Го и ЧС, члены противопаводковых рабочих групп, КЧС и ОПБ поселений
	

	15.
	Организация оперативных мер при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период прохождения паводковых вод
	Постоянно
	КЧС и ОПБ, отдел ЕДДС, ГО и ЧС, руководители аварийно-спасательных формирований(групп)
	






