


Протокол № 4 

 заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Урванского муниципального района

   18 июля 2025 года                                                                                            г.п. Нарткала
 
Председательствовал: 

Тлежуков Х.Х., глава местной администрации Урванского муниципального района, председатель КЧС и ОПБ местной администрации Урванского муниципального района 

Присутствовали: 

Члены комиссии:  
Акежев М.М., Балкаров И.Х.,  Бахов Р.Х., Бижоев А.А., Батиев И.С., Жантуев З.А.,                Жанов З. К., Ибрагимов А.А., Кодзоков Х.Ж., Кягов К.М., Кочесоков Р.Х., Кудаев А.Б., Тамашев А.Т. 
Отсутствовали: Битоков А.Д., Хачетлова Ф. А. 

С участием: глав местных администраций: с.п.Псыгансу(Балкизов М.С.), с.п.Нижний Черек (Битов М.Х.), с.п.Псыкод  (Кашеев О.Х.), с.п. Псынабо  (Балкаров Х.С.), с.п.Кахун (Кандохов Л.М.)

Повестка дня:

1. [bookmark: bookmark0]О принятии дополнительных мер по предупреждению последствий паводковых вод реки Черек (докл. Тлежуков Х.Х., Бижоев А.А.)

       Выступили: Тлежуков Х.Х., глава местной администрации Урванского муниципального района; Бижоев А.А., начальник отдела ЕДДС, ГО и ЧС.
       Отмечено: на пульт ЕДДС Урванского района поступили экстренные предупреждения Ставропольского ЦГМС №656 от 16.07.2025г. №663 от 18.07.2025г. о том, что до конца суток 17 июля, 19 июля и далее в течении суток 20,21 июля местами по Кабардино-Балкарии ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23м/с; на реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.
      В результате ливневых дождей с 17 по 18 июля уровень воды в реке Черек достиг критических отметок, что привело к разрушению дамбы выше от моста  Нарткала- Нижний Черек с левой стороны по ходу течения и необходимости срочного проведения работ по укреплению дамбы и руслорегулировочных работ.
  
Решили: 

1.Заместителю главы местной администрации Урванского муниципального района(Акежев М. М.) в срок до 19.07.2025г. подготовить акт обследования объекта ГТС;
1.1. Определить вид и объем работ для предупреждения чрезвычайной ситуации природного характера;
1.2 Задействовать для предупреждения ЧС силы и средства районного звена РСЧС 
2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Урванского муниципального района (Батиев И.С.) подготовить проектно-сметную документацию на виды работ по укреплению ГТС(дамбы), расположенной в пойме реки Черек выше моста Нарткала - Нижний Черек с левой стороны по ходу течения, а также руслорегулировочных работ по выемке донного грунта для отвода части русла реки Черек к правому берегу.
3. Заместителю главы местной администрации Урванского муниципального района                      (Зихов А.Х.) выделить финансовые средства из резервного фонда на проведение работ по предупреждению последствий стихийных бедствий природного характера.


      Контроль за исполнением протокольного решения оставляю за собой.






Глава местной администрации
Урванского муниципального района
председателя КЧС и ОПБ                                                      Х. Х. Тлежуков
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